### PHẦN 1: THIẾT KẾ PHIÊN SPRINT RETROSPECTIVE (45 PHÚT)

#### 1. Khung thời gian & Kỹ thuật điều phối (Timebox 45 phút)

- Bước 1: Mở đầu & Tạo môi trường an toàn tâm lý (Set the Stage) – 5 phút

  - Mục tiêu: Hạ nhiệt căng thẳng, thiết lập nguyên tắc tôn trọng và không công kích cá nhân.

  - Hành động của SM (Lan):

    - Nhắc lại Prime Directive (Nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Retrospective): "Bất kể chúng ta phát hiện điều gì, chúng ta luôn tin tưởng rằng mỗi người đã nỗ lực hết sức với những nguồn lực, kỹ năng và hiểu biết tốt nhất mà họ có tại thời điểm đó."

    - Quy định nguyên tắc phiên họp: Tập trung vào quy trình và hệ thống, tuyệt đối không công kích hay chỉ trích cá nhân (Focus on the problem, not the person).

- Bước 2: Thu thập dữ liệu khách quan (Gather Data) – 10 phút

  - Kỹ thuật áp dụng: Timeline kết hợp Fact & Feelings (Dòng thời gian sự kiện).

  - Cách thực hiện: Lan vẽ dòng thời gian từ Ngày 1 đến Ngày 10 của Sprint 5 lên bảng Miro. Yêu cầu từng thành viên (kể cả Đức - PO) dán sticker các sự việc thực tế đã diễn ra:

    - Sự kiện: Ngày 4 hoàn thành PBI 1; Ngày 6 PO báo đổi định dạng API đối tác; Ngày 7 Dev B thông báo phải viết lại; Ngày 9 phát hiện 4 bug bảo mật...

    - Dữ liệu đo lường: 3/4 PBI hoàn thành (13/16 SP); Biểu đồ Burndown đi ngang từ Ngày 4 đến Ngày 8; 4 bug tồn đọng ngày cuối.

- Bước 3: Tạo hiểu biết sâu sắc (Generate Insights) – 15 phút

  - Kỹ thuật áp dụng: Fishbone Diagram (Biểu đồ xương cá) kết hợp 5 Whys (5 câu hỏi Tại sao).

  - Cách thực hiện: Đặt vấn đề cốt lõi lên đầu cá: "Tại sao PBI 2 (Hoàn tiền) bị trễ và phát sinh lỗi bảo mật ngày chót?"

    - Nhánh 1 (Giao tiếp/Yêu cầu): Tại sao PO đổi yêu cầu API ngày 6 mà không làm rõ trước? → Do bên thứ ba cập nhật đột xuất và thiếu thỏa thuận kiểm soát thay đổi giữa chừng.

    - Nhánh 2 (Quy trình/Phối hợp): Tại sao Dev B giữ việc viết lại đến Ngày 7 mới nói? → Do thiếu cơ chế cảnh báo sớm tại Daily Scrum; văn hóa ngại nhờ trợ giúp (swarming).

    - Nhánh 3 (Kỹ thuật/Chất lượng): Tại sao sát hạn mới phát hiện lỗi bảo mật? → Kiểm thử bảo mật (security check) chưa được đưa vào Definition of Done của từng Task mà bị dồn xuống cuối cùng.

- Bước 4: Quyết định hành động cải tiến (Decide What to Do) – 10 phút

  - Cách thực hiện: Bỏ phiếu biểu quyết dạng chấm điểm (Dot Voting - mỗi người 2 phiếu) để chọn ra tối đa 2 hành động cụ thể nhất có thể giải quyết tận gốc nguyên nhân.

  - Phân công rõ: Người phụ trách (Owner), thời hạn đo lường, tiêu chí hoàn thành của hành động.

- Bước 5: Đóng phiên (Close the Retrospective) – 5 phút

  - Cách thực hiện: Kỹ thuật Appreciations (Ghi nhận nỗ lực): Mỗi thành viên dành 30 giây cảm ơn một đồng đội (ví dụ: cảm ơn Dev A đã nỗ lực hỗ trợ fix bug, cảm ơn PO đã bảo vệ tiến độ PBI 1 & 3). Kết thúc phiên trong tinh thần xây dựng và gắn kết.

### PHẦN 2: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN (SMART ACTION ITEMS)

Từ các nguyên nhân gốc rễ, đội chốt 2 Action Items đo lường được để đưa ngay vào Sprint Backlog của Sprint 6:

#### Action Item 1: Thiết lập quy trình xử lý thay đổi yêu cầu giữa chừng (Scope Change Policy)

- Specific (Cụ thể): Khi có bất kỳ thay đổi kỹ thuật hoặc yêu cầu từ đối tác/bên thứ ba phát sinh giữa Sprint, PO (Đức) và Developers phải họp nhanh (tối đa 15 phút) để đánh giá tác động (Impact Analysis) đến Sprint Goal trước khi bắt tay vào sửa code. Nếu ảnh hưởng lớn hơn 1 ngày công, PO phải chấp nhận hoãn scope hoặc đưa sang Sprint sau.

- Measurable (Đo lường được): 100% các thay đổi từ bên ngoài đều có bản tóm tắt tác động ngắn gọn và được nhóm thống nhất bằng văn bản/ticket trước khi thực hiện.

- Achievable (Khả thi): Chỉ mất 15 phút trao đổi nhanh giữa PO và Lead/Dev phụ trách.

- Relevant (Phù hợp): Giải quyết trực tiếp xung đột giữa PO Đức và Dev B về việc tự ý thay đổi API ngày 6.

- Time-bound (Thời hạn): Áp dụng ngay từ ngày đầu tiên của Sprint 6.

- Người phụ trách (Owner): Đức (PO) & Lan (Scrum Master).

#### Action Item 2: Đưa kiểm thử bảo mật vào sớm và kích hoạt cơ chế Swarming tại Daily Scrum

- Specific (Cụ thể): Cập nhật Definition of Done (DoD): mọi API liên quan đến giao dịch tài chính phải chạy công cụ quét bảo mật tự động (Security Linting/Static Analysis) ngay khi merge code vào nhánh Dev (thay vì chờ cuối Sprint). Đồng thời, nếu một PBI bị kẹt (block) quá 24 giờ trên bảng Sprint, ít nhất một Dev khác phải cùng tham gia giải quyết (Swarm).

- Measurable (Đo lường được): 0 bug bảo mật tồn đọng vào 2 ngày cuối của Sprint; thời gian một task bị nghẽn (Blocker cycle time) giảm xuống dưới 24 giờ.

- Achievable (Khả thi): Đội ngũ đã có sẵn tooling kiểm thử tĩnh, chỉ cần tích hợp vào pipeline kiểm thử nội bộ.

- Relevant (Phù hợp): Khắc phục tình trạng "giấu việc" của Dev B và chấm dứt việc bug bảo mật dồn cục vào ngày chót.

- Time-bound (Thời hạn): Hoàn thành tích hợp vào quy trình DoD trước buổi Sprint Planning Sprint 6.

- Người phụ trách (Owner): Dev A & Dev B.

### PHẦN 3: KỊCH BẢN XỬ LÝ XUNG ĐỘT TẠI CHỖ

Tình huống: Đức (PO) bức xúc nói: "Tại sao việc đổi format API nhỏ thế mà Dev B làm chậm trễ cả Sprint?", Dev B lập tức phản bác: "Tại anh đưa yêu cầu đổi giữa chừng chứ tài liệu ban đầu đâu có ghi!".

Cách Lan (Scrum Master) can thiệp:

- Bước 1: Ngắt lời bình tĩnh và tái lập không gian an toàn (Dừng tranh cãi cá nhân)

"Đức và B, mình đề nghị hai bạn dừng lại một nhịp thở. Mình hiểu cả hai đều đang rất sốt ruột và mong muốn sản phẩm ra mắt đúng hạn với chất lượng tốt nhất."

- Bước 2: Chuyển dịch góc nhìn từ "Công kích cá nhân" sang "Vấn đề của hệ thống/quy trình"

"Tuy nhiên, mục tiêu của buổi Retrospective hôm nay không phải là tìm xem ai có lỗi để quy trách nhiệm, mà là cùng tìm ra xem quy trình làm việc của chúng ta đang có kẽ hở nào khiến một thay đổi kỹ thuật lại trở thành rủi ro lớn vào cuối Sprint như vậy."

- Bước 3: Tách bạch dữ kiện thực tế khỏi cảm xúc

"Dữ liệu thực tế ở đây gồm hai vế: Thứ nhất, có một sự thay đổi từ đối tác bên ngoài phát sinh vào Ngày 6. Thứ hai, sự thay đổi này làm phát sinh thêm khối lượng công việc kiểm thử bảo mật mà nhóm chưa lường trước được ngay tại thời điểm đó."

- Bước 4: Điều hướng câu hỏi về giải pháp mang tính xây dựng

"Thay vì tranh luận ai đúng ai sai về chuyện đã rồi, mình muốn hỏi cả nhóm: 'Trong các Sprint tiếp theo, khi bên thứ ba đột ngột thay đổi kỹ thuật giữa chừng, đội chúng ta cần một cơ chế cảnh báo và đánh giá tác động như thế nào để vừa giúp Đức kiểm soát được tiến độ, vừa giúp Developers chủ động được thời gian mà không bị quá tải?'"